Mgr inż. arch. Marek Cyunel

Jadwiga Stochel - Cyunel

EKONOMIKA PROJEKTOWANIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

- Problemy projektowania inwestycji budowlanych.

Obiekty budowlane charakteryzują się długoletnią trwałością i stanowią stałe elementy zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na różnorodność potrzeb użytkowych, które muszą spełniać obiekty budowlane niezbędne są odpowiednie unormowania techniczne oraz prawne wynikające z wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej. W gospodarce tej występują odmienne procedury dotyczące zamówień publicznych oraz dokumentacji projektowej, jej uzgodnień, zatwierdzeń i negocjacji.

Aktualnie istotnym ze względów społecznych problemem jest budownictwo mieszkaniowe.

Proces inwestycyjny obejmujący koncepcję, przygotowanie projektu inwestycji, okres jej realizacji oraz gwarancji i rękojmi jest wieloletni.

Projektowanie budowlane stanowi jeden z pierwszych i głównych etapów procesu inwestycyjnego.

Wykonanie dokumentacji projektowej wymaga projektantów różnych branż, jak np.: technolog, architekt, konstruktor, specjalista instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, komunikacji drogowej, zieleni, akustyki, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, organizacji budowy i kosztorysowania itp.

Wykonanie dokumentacji projektowej wymaga wielobranżowego zespołu specjalistów odpowiednio współdziałających i koordynujących wzajemnie swoje prace. Dokumentacja projektowa jest więc dziełem zbiorowym, a zatem winna ona być wewnętrznie spójna i skoordynowana we wszystkich aspektach oraz optymalna w rozwiązaniach funkcjonalno - użytkowych, materiałowych, technologicznych i kosztów.

Ponadto każdy projekt budowlany winien spełniać wymagania Polskiego Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. Zastosowanie klasycznego sposobu przetargu i kryterium najniższej ceny przy przetargach na wykonanie dokumentacji projektowej jest ryzykowne, ponieważ przedmiot przetargu nie jest i nie może być precyzyjnie określony.

- Jakość dokumentacji projektowej.

Efektywność działalności inwestycyjnej zależy w dużej mierze od poziomu jakości dokumentacji projektowej. O jakości projektu decydują głównie: inwestor, projektant i wykonawca.

Sprawą wyjściową dla jakości projektu jest właściwy, czyli trafny wybór przez inwestora zespołu projektowego. Koszt wykonania dokumentacji projektowej stanowi około 5-7 % wartości całego zamierzenia inwestycyjnego [1].

Według Zieleniewskiego jakość obiektu budowlanego jest to zespół jego cech i właściwości decydujących o zdolności zaspokojenia przez określony czas i w ramach założonych kosztów budowy potrzeb użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu [2].

Jakość realizacji inwestycji wymaga wiarygodnych technicznie przedsiębiorstw budowlanych.

Olbrzymią rolę w działaniach na rzecz jakości obiektów budowlanych ma państwo, które jest zainteresowane aby obiekty były projektowane z zachowaniem określonych zasad i warunków, tak aby nie został naruszony interes społeczny.

Do najważniejszych uwarunkowań prawnych rzutujących na warunki świadczenia usług

projektowych można zaliczyć:

- Prawo Budowlane;

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym;

- Ustawa o zamówieniach publicznych;

- Prawo Autorskie;

- Kodeks Pracy;

- Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51 z 13 lipca 1996, poz. 298)

- Nowelizacja Kodeksu Cywilnego - Ustawa z 27 lutego 1996;

- Wprowadzenie podatku VAT [...].

Ustawa Prawa Budowlanego mówi, że obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający [2]:

- bezpieczeństwo ludzi i mienia,

- ochronę środowiska,

- ochronę zdrowia i życia przed skutkami stosowanych procesów technologicznych,

- ochronę dóbr kultury,

- warunki zdrowotne i uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych

- inne.

Dodatkowo w drodze odpowiednich ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych Państwo ustala wymagania w zakresie:

- ochrona przeciwpożarowa, i przeciwwybuchowa,

- ochrona sanitarna,

- ochrona środowiska,

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- ochrona gruntów rolnych i leśnych,

- ochrona dóbr kultury.

Najistotniejszy wpływ na jakość rozwiązań ma Zestaw Polskich Norm, między innymi dotyczących obciążeń, obliczeń i wymiarowania, bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony cieplnej, zasad projektowania instalacji itp. Jak również system certyfikacji stosowanych materiałów.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) zajmuje się działalnością twórczą o indywidualnym charakterze. Przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności m.in.:

- projekty architektoniczne,

- projekty architektoniczno - urbanistyczne i urbanistyczne.

Istotny wpływ na efekt rozwiązań projektowych i ich jakość mają przedstawiciele instytucji opiniujących i uzgadniających. Proces projektowania jest działaniem złożonym. Potrzebna jest wiedza teoretyczna jak i doświadczenie praktyczne, wyobraźnia projektowa, umiejętność przewidywania i kojarzenia.

Procedury przetargowe pozwalają inwestorowi czyli zamawiającemu wybrać wykonawcę dokumentacji projektowej o wymaganych kwalifikacjach gwarantujących wysoką jakość projektu.

Aktualnie nie ma jednoznacznych kompleksowych ocen jakości projektu obiektu budowlanego. Projektanci i decydenci bowiem posługują się w tym zakresie następującymi kryteriami:

- kryteria techniczne,

- eksploatacyjne,

- ekonomiczne,

- użytkowe.

Metody oceny zwykle sprowadzają się do oceny porównywalnych wariantów rozwiązań i dotyczą głównie wskaźników techniczno-ekonomicznych charakteryzujących dany obiekt.

Podstawowym elementem charakteryzującym dany obiekt od strony jakości użytkowej jest: niezawodność, trwałość, koszt realizacji, koszt eksploatacji, bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność.

Projektowanie jest procesem wielofazowym polegającym na poszukiwaniu rozwiązań optymalnych w danych warunkach. Istotnym elementem tego procesu jest analiza oraz ocena wariantowych rozwiązań i wybór rozwiązania najkorzystniejszego. Analiza winna zawierać takie elementy jak:

- lokalizacja inwestycji,

- program inwestycji,

- układ funkcjonalny,

- estetyka rozwiązań,

- dobór materiałów,

- dobór technologii realizacji,

- ocena kosztów realizacji.

Analiza taka powinna umożliwić zamawiającemu wybór wariantu rozwiązania spełniającego jego wymagania i potrzeby umożliwiające zrealizowanie programu w ramach dysponowanych środków.

Czynnikiem kontroli i oceny jakości dokumentacji projektowej obiektu budowlanego jest wykonawca.

- Uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne.

Do roku 1989 występowała absolutna dominacja sektora państwowego gdzie działalność projektowa koncentrowała się głównie w Państwowych Biurach Projektów [6]. Podział branżowy i regionalny spowodował powstanie monopolistów na rynku projektowym. Szczególnie intensywny rozkwit biur projektowych nastąpił w latach 70-tych. Próby urynkowienia gospodarki w latach 80-tych spowodowały, że powstały możliwości prowadzenia samodzielnych usług projektowych.

W latach 1989-1996 nastąpił burzliwy okres zmian w zasadach funkcjonowania gospodarki naszego kraju. Zwrot w kierunku gospodarki rynkowej doprowadził do rozpadu dotychczasowych struktur i procedur zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie.

Działalność budownictwa w warunkach gospodarki rynkowej, której atrybutem jest koszt wymaga sprawnej organizacji przebiegu całego procesu inwestycyjno-budowlanego.

W procesie tym występuje wiele uczestników mających istotny wpływ na szeroko rozumianą jakość obiektów.

Każdy inwestor planujący realizację jakiegokolwiek obiektu chciałby z góry znać koszty jakie poniesie. Ze względu na niestabilność rynku budowlanego i wysoką inflację oraz możliwości finansowe inwestora nie można z góry dokładnie określić ceny jaką trzeba będzie zapłacić za wykonanie roboty.

Zmianom jakościowym budownictwa mieszkaniowego towarzyszy poważny wzrost kosztów budownictwa jedno i wielorodzinnego. Intensywność oddziaływania na obniżenie kosztów jest tym większa im pełniej są one uwzględniane na etapie przygotowania i projektowania inwestycji. Ponadto koszty budownictwa mieszkaniowego są zależne od wartości budowanych mieszkań.

Zachowując wysoką jakość budynków - na kształtowanie kosztów mieszkań mają wpływ: rodzaj zabudowy, uzbrojenie terenu, kształt budynku, technologia i organizacja wykonawstwa, liczba kondygnacji, standard wyposażenia.

Poza tymi czynnikami niebagatelną pozycję w kosztach budownictwa zajmuje wartość terenu pod zabudowę.

LITERATURA

- „Problemy projektowania budowlanego w warunkach transformacji gospodarczej”. Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 4(75) 1997.

- A. Krupa „O jakości dokumentacji projektowej”. Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 3(74) 1997.

- Dr inż. St. Zieleniewski „Normatywne podstawy jakości w budownictwie”. Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 1996.

- A. Krupa, K. Staśkiewicz „ABC Inwestora Budowlanego”. Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 1996.

- T. Biliński, J. Czachorowski „Proces Budowlany ....”. PZITB Wrocław 1995.

- G. T. Kosiedowski „Przekształcenie własnościowe firm projektowych na przykładzie BPBK S.A. w Gdańsku”. Izba Projektowania Budowlanego 4(75) 1997.